**Identificación**



|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.0 |
| **Proyecto** | World Tour |
| **Fecha** | 15/04/2016 |
| **Elaborado por** | Katerine Itati Plata García |
| **Localización del Documento** | <https://github.com/ktyplata/AdminProyectos-WT> |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Líder de proyecto | 24/05/2016 |
| Administrador de configuración | Josue Estrada Pérez |
| Asegurador de la calidad | Jesús Elena Carrillo Esquivel |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Katerine Itati Plata García | 27/05/2016 |
|  |  |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



***Acta del proyecto***

Datos de la empresa desarrolladora

San Marcos 11

Colonia San Isidro 2

Acámbaro Gto.

C.P. 38670

Versión: 0.1

Elaborado por: Katerine Itati Plata García

Fecha de revisión: 28/05/2016

**Control de cambios**



|  |  |
| --- | --- |
| **Id. Proyecto** | 1.0 |
| **Nombre del Proyecto** | World Tour |
| **Fecha** | 15/04/2016 |
| **Elaborado por** | Katerine Itati Plata García |
| **Localización del Documento** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Referencias:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Documento** | **Nombre del documento** |
| 1 | *PP\_GUI\_v2\_Guía para la construcción del WBS.doc* | *Guía para la construcción del WBS*. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta del proyecto | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
| Fecha | 25/05/2016 | No. Proyecto | | | | WT-001 | Nombre proyecto Word Tour | | Word Tour |
| Sponsor | José Octavio Guerra Pérez | | | | | **Área de negocio** | Servicio | | |
| **Líder del proyecto** | | | | | Katerine Itati Plata García | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Duración real :** | | | 556.5 horas | | | | | | |
| **Duración estimada :** | | | 362.87 horas | | | | | | |
| **Costo estimado :** | | | $ 63 048.20 MN pesos | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Alcance del proyecto | | | | | | | | | |
| Este proyecto se centra en desarrollar una aplicación web que pueda llevar el control de los registros de la agencia de viajes “World Tur”, que permitirá a la empresa utilizar un sistema de almacenamiento para el manejo adecuado de la información.  Van a llevar las áreas de proceso PPQA, CM y REQM. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Alcance del producto | | | | | | | | | |
| Este proyecto se centra en desarrollar una aplicación web que pueda llevar el control de los registros de la agencia de viajes “World Tur”, que permitirá a la empresa utilizar un sistema de almacenamiento para el manejo adecuado de la información.  Las secciones que contendrá la aplicación web son las siguientes:   * El sitio debe contar con el back-end, que es la parte del CPANEL, el cual va a permitir al administrador dar gestión a los registros de una manera rápida y eficiente. Dentro del CPANEL se encontraran estos módulos:   **Módulo viajes:** contendrá un formulario el cual permitirá al administrador agregar, modificar, consultar y eliminar los siguientes registros como nombre del cliente, procedencia, destino, nombre del hotel, precio del hotel, itinerario, costo del viaje, precio del hotel más costo del viaje.  **Módulo clientes:** contendrá un formulario el cual permitirá al administrador agregar, modificar, consultar y eliminar a los clientes.  **Módulo usuarios:** contendrá un formulario el cual permitirá al administrador agregar, modificar, consultar y eliminar a los usuarios que podrán acceder al back-end.  **Módulo hotel:** contendrá un formulario el cual permitirá al administrador agregar, modificar, consultar y eliminar los siguientes datos del hotel nombre del hotel, dirección, teléfono y costo del hotel.  **Módulo transporte:** contendrá un menú con las opciones de registrar proveedores de transporte; la siguiente opción del menú contara con la opción de registro de transporte las cuales le permitirán al administrador agregar, modificar, consultar y eliminar los datos de este módulo.  **Módulo procedencia-destino:** contendrá un menú con las opciones de registrar la procedencia del viaje, así como lugar de salida, horario de salida y el proveedor de transporte; la siguiente opción del menú contara con la opción de registrar el destino del viaje, así como lugar de llegada, horario de llegada y el hotel las cuales le permitirán al administrador agregar, modificar, consultar y eliminar los datos de este módulo.  **Registro paquetes:** contendrá un formulario el cual permitirá al administrador agregar, modificar, consultar y eliminar los siguientes registros como destino, fecha de viaje, costo del viaje, precio del hotel más costo del viaje.   * Al finalizar el proyecto se entregará un CD con el respaldo del proyecto y la base de datos. * El proyecto solo se realiza en días laborales dentro de la Unidad Académica del Sureste, como también los involucrados dan continuidad del proyecto en sus respectivos hogares. * El mantenimiento y la actualización quedarán a cargo de la empresa después de finalizar el proyecto. * No se hará entrega de la documentación de errores, ni de la documentación de pruebas.   La aplicación será montada en un servidor web.  El proyecto cubrirá las siguientes áreas de proceso las cuales aseguran la calidad del software a desarrollar.  PPQA: Aseguramiento de la calidad de procesos y productos.  REQM: Gestión de requerimientos.  PP: Planeación de proyectos.  CM: Gestión de la configuración. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Restricciones y Suposiciones | | | | | | | | | |
| Presupuesto: Ya que esto es inamovible y algunos productos y servicios están subiendo de precios, con la alza del dólar.  Tiempo: El tiempo de desarrollo del proyecto está muy limitado en comparación a la planeación.  Alcance: Terminar todos los requerimientos especificados en tiempo y en forma para poder entregar el producto al cliente en la fecha establecida. | | | | | | | | | |
| José Octavio Guerra Pérez | | | |  | | | | Katerine Itati Plata García | |
| **[Nombre del Sponsor y firma]** | | | |  | | | | **[Líder del proyecto y firma]** | |

**Procedimiento para el llenado del Acta del proyecto.**

1. Llene las campos siguientes (las intrusiones está indicada en el mismo campo):
   1. Fecha
   2. No. Proyecto
   3. Nombre del proyecto
   4. Sponsor
   5. Área de negocio
   6. Líder del proyecto
   7. Fase cubierta
2. Para determinar el costo, duración y alcance del proyecto siga las indicaciones consiguientes:
   1. Realice un análisis del problema o la solicitud del cliente, hasta entender lo que se desarrollará o al menos entender lo que la aplicación contendrá como mínimo. Este análisis NO ES DETALLADO. Cualquier documentación otorgada por el cliente, o notas que hayan sido tomadas serán de gran ayuda para definir.
   2. Determine que es lo que se va a construir empleando el WBS (revise la *guía para la construcción del WBS* [1], este es el WBS inicial). En base a los entregables definidos en el WBS inicial determine la duración de cada entregable.
   3. Especifique alguna restricción que pueda identificar. Las restricciones son aspectos, situaciones, características que, si están presentes, pueden afectar éxito o entrega correcta del proyecto. Por ejemplo, una restricción pudiera versar así: “El cliente maneja únicamente el sistema operativo Windows vista, el cual tiene poca compatibilidad con visual Basic 6”
   4. En base a el alcance del proyecto, del producto y las restricciones determine la el costo del proyecto y la duración. Todas aquellas entregables y esfuerzos necesarios para la entrega del producto y la realización exitosa del proyecto deberán costearse y medirse en tiempo.
   5. Debe recordar que esto es solo un estimado, y los valores obtenidos pueden variar una vez que se haga el análisis detallado. Esto debe ser aclarado al cliente u sponsor.